ZARZADZENIE     NR 30/2007

WÓJTA  GMINY  POTĘGOWO

z dnia 27.04.2007 roku

w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U.  Nr 142, poz. 1151 z 2001r. z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Powierzyć Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie – w ramach jego statutowych obowiązków – realizację inwestycji gminnej pn.:

„Modernizacja sieci wodno -kanalizacyjnej”

Harmonogram i zakres robót:

1. Modernizacja odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Łupawie i Malczkowie –

przenikanie wód gruntowych

- zakres robót ustalony został w kosztorysach  ofertowych i określony na kwotę: 55.000 zł

- termin wykonania zadania do dnia 30  sierpnia 2007r.

2. Przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnej – przyłącze do zakładu „ Łupawia”   w

Łupawie

- zakres robót ustalony został w kosztorysie  ofertowym i określony na kwotę: 15.000 zł

- termin wykonania zadania do dnia 30  sierpnia 2007r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Publicznych w Potęgowie.

§ 3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.